Horta-jardim comestível do edifício “3 Is”

O LIP – Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas inaugurou, em Maio de 2016, as novas instalações no edifício do Complexo Interdisciplinar.

Um grupo de trabalhadores propôs à Direção do LIP a criação de uma horta-jardim comestível, localizada na vertente sul do edifício, no espaço delimitado pela Avenida das Forças Armadas, conforme se mostra na figura 1.

Figura 1: Identificação da área de intervenção e subdivisão por lotes A,B,C.
A Reitoria da Universidade de Lisboa deu luz verde a esta proposta, servindo o presente documento para detalhar o projeto e pedir colaboração em alguns pontos essenciais.

Descrição do projeto
No mapa, distinguem-se 3 áreas de intervenção, A, B e C.
        1.1.
        Na zona A, (4 mx25m, 100 m2 aproximadamente) foi feita uma limpeza do lote seguida de plantação da mistura de prado (ervilhaca, trevo e aveia) em Outubro de 2017. O lote tem algumas árvores e arbustos, dos quais se destacam: loureiros, oliveira brava, cipreste e hibisco. Fizemos ainda uma pequena plantação de tremoço, fava e ervilha (variedade tradicional) em Dezembro de 2017. Segue-se tabela com resumo das prioridades:
Intervenções futuras	Pedidos de colaboração	Calendarização
Abate de 1 loendro	Colaboração do serviço da jardinagem para corte e remoção do espécime do terreno.	Fevereiro 2018
Remoção de 2 cepos (tipo aloe)	Idem	Idem
Plantação de um limoeiro	-	Março 2018
Plantação da sebe a poente com espécies trepadoras (lufa e cabaça)	-	Primavera 2018
Instalação de camas elevadas para plantação de espécies hortícolas (4 m2)	Acesso a ponto de rega	Primavera/Verão de 2018
Criação de um espaço de convívio junto ao cipreste com materiais reciclados		Verão 2018
Pequeno charco com respetiva vegetação, a poente	A considerar	Outono 2018
Um pequeno jardim de aromáticas	Saber como ficará a zona onde ainda decorrem obras (remoção das garrafas de gás, tubagens de água, luz, telecomunicações).	Outono 2018

1.2.
A zona B (cerca de 180 m2 ) é composta de árvores de maior parte, nomeadamente, choupos, ciprestes e pinheiros. Destaca-se ainda a existência de loendros e de uma sebe que coteja a Avenida das Forças Armadas. Neste lote, implementámos uma cama elevada no sistema Hügelkultur aproveitando materiais vegetais que estavam no terreno. Plantámos fava e algumas aromáticas nesse pequeno lote. Plantámos ainda junto às sebes, a sul, duas plantas kiwi, a oeste, uma planta de maracujá e uma estrelícia. O ponto forte desta zona é a abundância de biomassa. Porém, o terreno está ocupado quase exclusivamente por acanthus, árvores de grande porte e loendros, recebendo pouca luz. Uma intervenção que diversifique a ocupação do terreno seria o objetivo principal. Segue-se tabela com resumo das prioridades:

Intervenções futuras	Pedidos	Calendarização
Abate de 14 loendros	Colaboração do serviço da jardinagem para corte e remoção dos espécimes do terreno.	Fevereiro/Março 2018
Identificação e abate de árvores mortas (2 ou mais)	Solicita-se a avaliação das árvores , o corte de espécimes mortos, sendo que a lenha pode ficar no terreno para ser decomposta e reutilizada.	Idem?
Instalação de swales para retenção de água		Março 2018
Plantação de sebe comestível: medronheiro, marmeleiro e eleagnus. Paralelamente e em progressiva substituição da sebe existente.	-	Nov 2018 – Fev 2019
Plantação de árvores de fruta: macieira, laranjeira, pereira, pessegueiro, outras, na zona este.	-	Março de 2018
Limpeza do caminho existente e criação de outros acessos	Colaboração do serviço de jardinagem no corte/destroçamento de lenha	Abril, Maio 2018
Instalação de mais camas elevadas para hortícolas (área)	Acesso a ponto de rega. / Saber como ficará a zona onde ainda decorrem obras (remoção das garrafas de gás, tubagens de água, luz, telecomunicações).	Abril, Maio 2018

1.3.
A zona C, a este do edifício, teria como principal função albergar a área de compostagem, que já iniciámos, aproveitando trabalhos de limpeza da anterior e da nova equipa de jardinagem. O principal objetivo seria o melhoramento desta área, mantendo a sua finalidade. Segue-se tabela com resumo das prioridades:

Intervenções futuras	Pedidos	Calendarização
Finalização do composto atual		Primavera 2018
Melhoria da estrutura: criação de área de depósito de resíduos: verdes/secos/madeiras	Informação junto da equipa de jardinagem sobre quantidade de desperdícios provenientes das atividades de limpeza do complexo. / Colaboração com a equipa de jardinagem para destroçar/estilhaçar materiais mais volumosos com equipamento adequado	Início do Verão 2018
Melhoramento do acesso e sinalização da área da compostagem
Criação de uma área de mistura dos diferentes resíduos (h=1,60m* l= 6m)		Final do Verão 2018
Construção de minhocário para compostagem de resíduos orgânicos		Outubro 2018

2. Organização
Uma sessão de trabalho semanal de acesso aberto a colaboradores do LIP e outros utilizadores do edifício. Os trabalhos decorrem de acordo com a disponibilidades dos envolvidos.

3. Atividades com a comunidade 3 Is
Temos como objetivo criar e partilhar um espaço distinto de bem-estar e fruição aos utilizadores do edifício e também, contribuir em pequena escala para melhorar a qualidade ambiental do complexo. Entre outras, propomos iniciar ou realizar as seguintes atividades no decorrer de 2018.

- Bioblitz - atividade de reconhecimento das espécies vegetais no complexo 3 Is.
- Projeto de compostagem que integre os resíduos vegetais da cantina/bar e da jardinagem do edifício.
- Plantações, colheitas e convívios.
- Seminários ou workshops sobre temas relacionados com sustentabilidade e permacultura urbana em colaboração com a FCUL.

4. Síntese Final
A figura 2 pretende ilustrar esquematicamente os diferentes componentes desta proposta. A aprovação da reitoria e a sinergia com a equipa de jardinagem são elementos essenciais para a concretização e a manutenção deste projeto, nomeadamente ao nível de podas e conservação do arvoredo.

Este espaço, que atualmente não é usado, tem potencial para cultivo e plantio, nomeadamente, muita biomassa, proximidade do local de trabalho, proximidade de pontos de eletricidade e água e local para guardar materiais.

Nesta fase em que já tivemos, informalmente, autorização de uso deste espaço, foi possível identificar algumas áreas nas quais gostaríamos de intervir:

1. local de compostagem. Local onde já existia…..
2. substituição de loendros por árvores de fruta
3. abate de árvores que estão manifestamente “mortas”
4. substituição progressiva das actuais sebes que circundam o terreno (cerca) por arbustos comestíveis
5. colocação de “camas hortícolas” em locais soalheiros
6. criação de jardim aromático
7. criação de caminhos

O que pretendemos é propor à Reitoria a colaboração na intervenção e manutenção deste espaço, no que diz respeito à interação com a equipa de jardinagem, dada a dimensão do espaço e a sua abundante arborização.

É indispensável a colaboração da equipa de jardinagem para a manutenção das árvores actuais, substituição das que se encontram mortas. Esta colaboração é reciproca, uma vez que nos propomos ficar para re-utilizar todos os desperdícios do trabalho de manutenção pelos jardineiros deste espaço

Pretende-se que num futuro próximo estas intervenções possam gerar um sistema mais resiliente

 Crescimento sustentável – maturidade do sistema em 10 anos
Aumentar índice de comestibilidade
Proporcionar um espaço de convívio, criatividade e bem-estar
Retorno para usufruto da comunidade dos 3 is.

Co-gestão do espaço

- infra-estruturas
- interação com a equipa de jardinagem
- interação com cantina/bar
- interação com utilizadores do edifício 3 Is.
- colaboração com a horta FCUL/permalab